UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr IT. 7013.1.1.2018

zawarta w dniu …………………w  Świebodzicach pomiędzy:

Gminą Świebodzice, Rynek 1, 58-160 Świebodzice

REGON 890718337,    NIP  884-23-65-249

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Świebodzice – Bogdana Kożuchowicza,

przy kontrasygnacie :

Skarbnika Miasta Świebodzice – Luizy Gass-Sokólskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………..

zwaną  dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa została zawarta w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO na podstawie Zarządzenia nr 505/2016 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 16 maja 2016 r.

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.:

”Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych (etap I):

- przejście na drodze powiatowej nr 2914D przy posesji  Ciernie 53,

- przejście na ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną,

- przejście na ul. Szkolnej przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza

w Świebodzicach”.

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi:

1. „Budowa oświetlenia drogowego w celu doświetlenia przejścia dla pieszych, ul. Ciernie; dz. nr 182/3, AM3,  obręb Ciernie 5; 58-160 Świebodzice. Jednostka ewidencyjna: 021902_1, Świebodzice”.

2. „Budowa oświetlenia drogowego w celu doświetlenia przejść dla pieszych,

lokalizacja: ul. Henryka Sienkiewicza, dz. nr 344, 404, 816/1, AM7, obręb 0003 Śródmieście;

ul. Szkolna, dz. nr 344, AM7, obręb 0003 Śródmieście, jednostka ewidencyjna: 021902_1, Świebodzice”,

opracowanymi przez MZ-Projekt Biuro Inżynierskie Mariusz Zygmunt, ul. Różana 1, 58-100 Świdnica.

- Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45112100-6 Kopanie rowów

45314300-4 Kładzenie kabli

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45311100-1 Roboty w zakresie pomiarów elektrycznych

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy w terminie do 17 listopada 2018 roku.

§ 3.

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  brutto ……….złotych (słownie: ……………). Wynagrodzenie obejmuje 23 % podatek VAT, w kwocie ………. złotych. Kwota netto wynagrodzenia:  …………..złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich nieprzewidzianych kosztów, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

§ 4.

Koordynacja

- Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy będzie: Ryszard Satoła.

- Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy będzie:…………….

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, celem  umożliwienia  realizacji  robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

- Dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Zapłata  wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe  Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Prawidłowe wykonanie, zgodnie z przepisami prawa, wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Protokolarne przejęcie placu budowy.

- Organizacja terenu budowy, w tym zapewnienie  na swój koszt, na potrzeby realizowanego zadania, niezbędne media oraz pokrycie kosztów ich poboru przez cały okres wykonywania robót.

- Zapewnienie stałego i wykwalifikowanego personelu, materiałów, sprzętu, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót .

- Ponoszenie  pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za ewentualne uszkodzenia i urazy spowodowane brakiem, niewłaściwym oznakowaniem lub zabezpieczeniem terenu prowadzonych robót.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w rejonie prowadzonych robót.

- Zapewnienie osobom wykonującym prace budowlane odpowiedniego oznaczenia w kamizelki z logo lub nazwą wykonawcy oraz zapewnienie tym osobom dostępu do toalet pod rygorem kary umownej w wysokości 200zł za każdy stwierdzony fakt braku kamizelki lub niekorzystania z toalet bądź jej braku.

§ 7

Podzlecanie prac

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi, za zgodą Zamawiającego, stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca przed przedłożeniem faktury do rozliczenia, ureguluje należność wobec podwykonawców i udokumentuje to Zamawiającemu przedkładając  kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę wraz z dowodem zapłaty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, jako uregulowanie należności wobec podwykonawcy podzleconego zakresu prac.

- Zamawiający odpowiada w stosunku do zaakceptowanych podwykonawców do kwoty zasadniczej, wynikającej z umowy głównej z Wykonawcą.

§ 8.

Odbiór wykonanych prac

- Po zakończeniu prac będących przedmiotem umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór  przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go  przez Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia. Realizacja usunięcia wad musi być potwierdzona protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, a nowym terminem odbioru końcowego będzie wyznaczony termin  usunięcia wad.

- Jeżeli wady są nienaprawialne, a umożliwiające  użytkowanie przedmiotu zamówienia wówczas Zamawiający może obniżyć umówione wynagrodzenie  w wysokości odpowiednio  do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu zamówienia na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony umowy.

§ 9

Warunki płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 3 płatne będzie  na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę, po realizacji przedmiotu umowy.

- Podstawą wystawienia faktury będzie  podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz przedłożenie Zamawiającemu kopii faktury wystawionej przez podwykonawcę wraz dowodem zapłaty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, jako uregulowanie należności wobec podwykonawcy podzleconego zakresu prac.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

- Zamawiający może dokonać zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy w formie płatności podzielonej czyli split paymentu.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienaprawialnych, a umożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, faktura będzie uwzględniać ewentualne obniżenie wynagrodzenia, na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca, na podstawie art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego, udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania go Zamawiającemu.

§ 11

Kary umowne i odszkodowania

- Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nieterminowe przekazanie określonego umową przedmiotu umowy  karę w wysokości  0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

- za nieterminowe usunięcie wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu  wyznaczonego na ich usunięcie.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu, nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód.

- W przypadku naliczenia kar umownych, ich kwota będzie potrącona z  faktury rozliczeniowej VAT.

§12

Odstąpienie od umowy

- Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach w niej wskazanych i określonych w przepisach prawa.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy  Wykonawca postawiony został w stan likwidacji lub ogłoszono jego  upadłość, a także w przypadku, gdy wystąpią inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy,

- nie wykonywania przez Wykonawcę postanowień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie do trzech dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie realizacji przedmiotu umowy, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i  dokumenty z realizacji przedmiotu umowy, w terminie do trzech dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

- Zamawiający  w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

§ 13

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez strony.

- Zmiana umowy może nastąpić jedynie w zakresie terminu realizacji umowy, jeżeli zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy, a w szczególności wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia losowego lub szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy oraz w przypadku wstrzymania prac, których wynikiem jest prowadzenie badań archeologicznych.

§ 14

Postanowienia ogólne

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym  Kodeks cywilny i Prawo budowlane.

- Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku ich bezskuteczności  przez  sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA				ZAMAWIAJĄCY